**План тестирования IEEE 829**

1. Test Plan Identifier (Идентификатор тест плана)



ООО «Эллис НТ», ПО «ИнфоЦит» v 1.0 2023

1. References (Ссылки)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Версия | Описание | Автор |
| 09.04.2023 | 1.0 | Составление тест-плана ПО «ИнфоЦит» | Ольга Раковская |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Introduction (Введение)

Наша компания специализируется на функциональном тестировании ПО ИнфоЦит. ПО предназначено для ознакомления потребителей с актуальной информацией, получения справочной информации по лицевому счёту, передачи показаний приборов учёта холодного и горячего водоснабжения, оплаты коммунальных услуг, обратной связи, доступа в ЛК АРМ бухгалтера. Будет произведено тестирование UI/UX и функциональное.

1. Test Items (Объект тестирования)
2. Главная страница
3. Вкладка Новости
4. Вкладка Документы
5. Личный кабинет
6. АРМ бухгалтера
7. Вкладка Оплата услуг
8. Вкладка Контакты
9. Software Risk Issues (Проблемы и риски)
10. Форс-мажор (декреты, увольнения и т.д.)
11. Неверная оценка времени
12. Временное отсутствие заказчика
13. Катаклизмы
14. Прекращение финансирования
15. Критичные баги
16. Features to be Tested (Функции, которые нужно протестировать)
17. QR-код
18. Ссылки на документы
19. Эквайринг
20. Восстановление доступа в ЛК
21. Авторизация/Регистрация
22. Передача показаний приборов учёта

Планируемое время тестирования 1 месяц.

1. Features not to be Tested (Функции, которые не нужно тестировать)
2. Работа с базой данных
3. Рекламная интеграция
4. Локализация
5. Approach (Тестовые подходы)
6. Смоки
7. UI/UX
8. Исследовательское
9. Функциональное
10. Интеграционное
11. Безопасности
12. Item Pass/Fail Criteria (Критерии прохождения тестов для объектов тестирования)

Критерии начала

1. Готовность требований
2. Готовность тестовой площадки
3. Готовность ПО

Критерии окончания

1. Время
2. Бюджет
3. Все тест-кейсы пройдены
4. Найденные баги исправлены и перепроверены
5. Отчёт по тестированию
6. Suspensions Criteria and Resumption Requirements (Критерии остановки и требования для возобновления тестирования)

Критерии остановки/возобновления тестирования

1. Наличие/отсутствие блокеров (блокирующие\критические баги)
2. Отсутствие/порча оборудования и неисправность
3. Изменение ТЗ
4. Test Deliverables (Результаты тестирования)
5. Кол-во завершённых багов
6. Метрики
7. Затраченное время
8. Схемы
9. Документации
10. Кол-во заведённых фичей
11. Remaining Test Tasks (Оставшиеся задачи тестирования)
12. Интеграции
13. Мобилки
14. Environmental Needs (Требования среды/ресурсы системы)
15. Мобильные платформы: Android, IOS
16. Браузеры: Chrome, Safari, Opera, Yandex
17. ОС: Windows, Unix, MAC OS
18. Тестовая среда
19. Наличие оплаченное версии TestRail
20. Наличие платной версии Браузерстек
21. Responsibilities (Обязанности)
22. Staffing and training needs (Роли и ответственность)
23. Schedule (Расписание)
24. Approvals (Согласования)